План развития муниципального образования Арсеньевский район на 2026 год

	№ п/п
	Мероприятие
	Адрес
	Мощностные показатели

(км, м2, шт., и т.д.)
	Статус выполнения
(подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ)
	Приме чание

	Жилищно-коммунальное хозяйство
	

	1
	Выполнение работ по ремонту водопровода
	ул.Папанина

ул.9 Мая

п. Арсеньево
	0,845 км
	Подготовка документации
	

	2
	Выполнение работ по ремонту водопровода
	ул.Халтурина п. Арсеньево
	1,524 км
	Подготовка документации
	

	3
	Выполнение работ по ремонту водопровода
	ул.Папанина д.6а

д.11улица Ленина

п. Арсеньево
	0,25 км
	Подготовка документации
	

	4
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины
	д. Сычевка Арсеньевского района
	1 шт
	Подготовка документации
	

	5
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины
	п.Первомайский Арсеньевского района
	1 шт
	Подготовка документации


	

	6
	Выполнение работ по ремонту водонапорной башни и артезианской скважины
	п. Буревестник Арсеньевского район
	1 шт
	Подготовка документации
	

	7
	Ремонт дымвентканалов


	п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 1
	6 шт
	Приемка работ
	

	8
	Ремонт дымвентканалов


	, п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 13,14
	12 шт
	Приемка работ
	

	
	
	
	
	
	

	Дорожное хозяйство
	

	1
	Ремонт дорожного покрытия
	улица Молодежная  с. Манаенки
	0,25 км
	Приемка работ
	

	2
	Ремонт дорожного покрытия
	улица Садовая  с. Меркулово
	0,54 км
	Выполнение работ
	

	3
	Ремонт дорожного покрытия
	улица Хорева в п. Арсеньево
	0,66 км
	Выполнение работ
	

	4
	Ремонт дорожного покрытия
	н.п. Большое Захарово
	0,2 км
	Подготовка документации
	

	5
	Ремонт дорожного покрытия
	улица Центральная в п. Первомайский
	0,607 км
	Выполнение работ
	

	6
	Ремонт автмобильной дороги  (щебеночное покрытие)
	по ул. Нижняя, Средняя и Горная в с. Араны
	1,38 км
	Выполнение работ
	

	7
	Ремонт автмобильной дороги  (щебеночное покрытие)
	д. Большие Голубочки и д. Бутырки
	3,40 км
	Выполнение работ
	

	8
	Ремонт автмобильной дороги  (щебеночное покрытие)
	д. Нижние Ростоки и п. Красный
	1,60 км
	Выполнение работ
	

	9
	Ямочный ремонт автодорог
	п.Арсеньево, с.Манаенки
	567,7 м2
	Приемка работ
	

	10
	Разметка
	п.Арсеньево
	14 км
	Приемка работ
	

	11
	Установка опор под дорожные знаки
	ул. Бандикова, Халтурина
	10 шт
	Подготовка документации
	

	Благоустройство
	

	1
	Благоустройство дворовой территории
	 п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 16
	560 м2
	Приемка работ
	Программа «Формирование комфортной городской среды»

	2
	Благоустройство дворовой территории
	 п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 18
	560 м2
	Приемка работ
	Программа «Формирование комфортной городской среды»

	3
	Благоустройство пешеходной зоны
	от жилого дома № 17 по ул. Парфенова до жилого дома № 16 по ул. Комсомольская в п. Арсеньево


	520 м2
	Подготовка документации
	

	Теплоснабжение
	

	1
	Замена ветхих тепловых сетей
	п. Арсеньево, ул. Хорева в районе дома № 18
	0,5 км
	Подготовка документации
	

	2
	Замена ветхих тепловых сетей
	п. Арсеньево, ул. Хорева в районе дома № 35
	0,5 км
	Подготовка документации
	

	3
	Замена ветхих тепловых сетей
	п. Арсеньево, ул. Хорева в районе дома № 39
	0,5 км
	Подготовка документации
	


	Связь

	1
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	Арсеньевский район с. Варварино
	
	Подготовка документации
	Государственная программа ТО «Информационное общество Тульской области»



	2
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	С.Кузьменки
	
	Подготовка документации
	Государственная программа ТО «Информационное общество Тульской области»



	3
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	С.Меркулово
	
	Подготовка документации
	Государственная программа ТО «Информационное общество Тульской области»



	4
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	д.Сычевка
	
	Подготовка документации
	Государственная программа ТО «Информационное общество Тульской области»



	5
	Строительство волоконно-оптической линии связи
	Д.Ясенки
	
	Подготовка документации
	Государственная программа ТО «Информационное общество Тульской области»



	Культура

	1
	Создание Детского культурно - просветительского центра на базе Центральной сельской библиотеки-структурное подразделение МБУ «Арсеньевская межпоселенческая библиотека»
	Арсеньевский район, п. Центральный, ул. Рабочая, д. 6а
	1 шт
	Укомплектование оборудованием и обновление книжного фонда – 550 экз.

Открытие детского  культурно-просветительского  центра- 24 сентября 2026 г.
	Программа ГП ТО «Развитие культуры и туризма ТО»/РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

в рамках национального проекта «Семья»

	2
	Техническое оснащение МБУ «Краеведческий музей»
	п.Арсеньево,ул.Халтурина, д.4
	4 шт
	Оснащен в полном объеме
	Программа ГП ТО «Развитие культуры и туризма ТО»/РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

	3
	Оснащение МБУ «Арсеньевский центр культуры, досуга и кино»
	п. Арсеньево ул. Папанина д.5
	4 шт
	оснащен
	ГП ТО «Развитие культуры и туризма ТО»

	4.
	Ремонт отопительной системы МКУ «Манаенский ЦКДиБО»
	Арсеньевский район, п. Центральный, ул. Рабочая, д. 6а
	1 шт.
	Подготовка сметного расчета
	Средства бюджета ТО на правах софинансирования из бюджет МО

	5
	Укомплектование книжного фонда

МБУ «Арсеньевская межпоселенческая библиотека»
	п. Арсеньево ул. Ленина, д.3
	256 экз. на сумму 191 955, 52 руб.
	
	Ежегодная субсидия из ФБ на правах софинансирования из бюджета МО


