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	Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Арсеньевский район
от 09.02.2024  № 59

	


Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании Арсеньевский район»
1. Стратегические приоритеты
Увеличение доли расходов  населения  на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение проблемы связано, в том числе, с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при  потреблении энергетических ресурсов нанимателями муниципальных квартир.
Одной из причин неэффективного использования  энергоресурсов является отсутствие приборов учета их потребления. 
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Арсеньевский район. 
Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:
- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях и объектах муниципального образования Арсеньевский район; 
- обеспечение энергосбережения в муниципальных квартирах муниципального образования Арсеньевский район.
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании Арсеньевский район»
1. Основные положения
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации муниципального образования Арсеньевский район

	Период реализации
	2023-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	Повышение экономической эффективности использования  ресурсов (электрической  энергии, воды, природного газа и тепловой энергии).

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей.
	                  За весь период реализации  900,0 тыс. руб. 



2. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение показателя
	Целевые значения показателей
	Ответственный исполнитель
	Плановое значение показателя на день окончания программы

	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	
	Цель 1  Повышение экономической эффективности использования  ресурсов (электрической  энергии, воды, природного газа и тепловой энергии)

	1.1.
	
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района»

	
	Задача 1
Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципаль-ной собственности МО Арсеньевский район , шт.
	шт.
	0
	7
	6
	0
	0
	0
	0
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры
	13

	
	
	Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	Задача 2
Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.
	шт.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры
	4

	
	Задача 3
Оснащение узлами учета тепла МКД с потреблением тепла более 0,2 Гкал в год 
	Количество установленных узлов учета тепла  в МКД
	единиц
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры
	4


          3. Структура муниципальной программы
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3

	Комплексы процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района»

	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры;
Отдел  по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	2023-2028

	Задача 1
Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
	установка или замена  13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
закупка приборов учета воды для установки или замены 6 штук
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.;
Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены.


	Задача 2
Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
	установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.

	Задача 3
Оснащение узлами учета тепла МКД с потреблением тепла более 0,2 Гкал в год
	Установка узлов учета тепла  в МКД- 4 ед.
	Количество установленных узлов учета тепла  в МКД


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	 «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
в муниципальном образовании 
Арсеньевский район»
	                  Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего по муниципальной программе,
	0
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	0
	900,0

	В том числе:

	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет Тульской области

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет муниципального образования Арсеньевский район
	0
	        300,0
	        300,0
	        300,0
	0
	0
	900,0


Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района»
1.Общие положения
	Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий
	Комитет   по жилищно-коммунальному  хозяйству администрации МО Арсеньевский район

	Задачи комплекса процессных мероприятий 
	1. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
3. Оснащение узлами учета тепла в МКД.


	Ожидаемый непосредственный результат
	1.    установка или замена 13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
2. закупка приборов учета воды для установки или замены 13 штук;
3.    установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
4. Установка узлов учета тепла в МКД – 4 шт.


	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс.рублей
	 За весь период реализации    900,0 тыс.руб.



2.Показатели комплекса процессных мероприятий
	№п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателей по годам реализации
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1.
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, шт.
	шт
	0
	7
	6
	0
	0
	0
	0
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры

	
	Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены
	шт
	0
	7
	6
	0
	0
	0

	0
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры

	2.
	Количество установленных или замененных приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры

	3.
	Количество установленных узлов учета тепла МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район , шт.
	шт
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры


3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	«Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района», всего
	0
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	0
	900,0

	Бюджет муниципального образования Арсеньевский район
	0
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	0
	900,0

	 Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район (всего), в том числе: 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет муниципального Арсеньевский район
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджет муниципального образования Арсеньевский район
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет муниципального образования Арсеньевский район
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Выполнение работ по установке узлов учета тепла  в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:
	0
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	0
	900,0


План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

	1
	2
	3
	4

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района»

	Задача 2. Оснащение приборами учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.

	Количество закупленных приборов учета воды для установки или замены
	
	
	

	1.Закупка включена в план-график
	20.01.2023
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	план-график

	2.Заключен муниципальный контракт
	30.11.2022
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	муниципальный контракт

	3.Приемка выполненных работ
	06.12.2022
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	Акт приемки


	4. Оплата муниципального контракта
	21.12.2022
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	Платежное поручение

	Задача 2. Оснащение приборами учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.

	2  Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район

	
	
	

	1.Закупка включена в план-график
	11.01.2023
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	план-график

	2.Заключен муниципальный контракт
	01.10.2023
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
	муниципальный контракт

	3.Приемка выполненных работ
	01.11.2023
	Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	Акт приемки


	4. Оплата муниципального контракта
	31.12.2023
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
	Платежное поручение

	3.  Выполнение работ по установке узла учета тепла  в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район

	
	
	

	1.Закупка включена в план-график
	
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	план-график

	2.Заключен муниципальный контракт
	
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
	муниципальный контракт

	3.Приемка выполненных работ
	
	Отдел по земельным и имущественным отношениям  администрации муниципального образования Арсеньевский район
	Акт приемки


	4. Оплата муниципального контракта
	
	Отдел ЖКХ, транспорта. строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район;
	Платежное поручение

	Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район
	
	МУП МО Арсеньевский район «ВКХ»  
	

	x
	x
	x
	x


	жилищно-коммунальному 
План
реализации муниципальной программы «Энергоэффективность  в МО Арсеньевский район»
Наименование
Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район)
Финансирование (тыс.руб.)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
«Энергоэффективность в Арсеньевском районе» 
Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли приборов учета энергетических ресурсов, потребляемых в муниципальных квартирах»
Задача: установка приборов учета энергетических ресурсов
«Повышение энергетической эффективности Арсеньевского района», всего
Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
2023 г.
2028 г.
1.    установка или замена 13 приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
2. закупка приборов учета воды для установки или замены 13 штук;
3.    установка или замена 0 приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район;
4. Установка узлов учета тепла в МКД – 4 шт.
85105011140121620240
900,0
 Выполнение работ по установке или замене приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район (всего), в том числе: 
Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
2023 г.
2028 г.
0
Выполнение работ по установке или заменене приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:
Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
2023 г.
2028 г.
0
Выполнение работ по установке узлов учета тепла  в МКД, находящихся в муниципальной собственности МО Арсеньевский район, (всего), в том числе:
Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
2023 г.
2028 г.
900,0
ого 
	


