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 Приложение 

к постановлению администрации

 МО Арсеньевский район

  от​ 02.03.2026 № 64

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»

Паспорт муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Арсеньевский район.

	Соисполнитель муниципальной программы
	-

	Цель муниципальной программы 
	Улучшение качества городской среды на территории МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района.

	Задачи муниципальной программы 
	Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды.

	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	1. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды».

2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов».

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год.

	Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы 


	Годы реализации 
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2023-2028 гг.
	54550,43

	
	2023 г.
	3440,8

	
	2024 г.
	2614,4

	
	2025 г.
	15298,67

	
	2026 г.
	13005,4

	
	2027 г.
	9583,9

	
	2028 г. 
	10607,26


	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.

2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.

3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.

4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.

5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.

7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.



Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы 

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий  «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»
	Ответственный исполнитель 
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Арсеньевский район

	Соисполнитель 
	-

	Задачи комплекса процессных мероприятий 
	Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды.

	Этапы и сроки реализации 
	Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год.

	Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы 


	Годы реализации 
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2023-2028 гг.
	54550,43

	
	2023 г.
	3440,8

	
	2024 г.
	2614,4

	
	2025 г.
	15298,67

	
	2026 г.
	13005,4

	
	2027 г.
	9583,9

	
	2028 г. 
	10607,26


	Ожидаемый непосредственный  результат
	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.

2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.

3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.

4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.

5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.

7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.



Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы
Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы МО Арсеньевский район 
«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район)
	Порядок

формирования

показателя

(наименование

документа-
источника, формула расчета)
	Система

мониторинга

(ежемесячно,

ежеквартально,
ежегодно)
	Значение показателей
	

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	«Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»



	Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»



	Задача «Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды»

	Мероприятие Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды
	

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	процентов
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район
	Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий
	Годовая 
	62
	68
	74
	80
	90
	100

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	единиц
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Годовая
	3
	3
	4
	4
	4
	5

	3
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий
	тыс.кв.м
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район
	Подсчитывается площадь отремонтированного а/бетонного покрытия умножением длины на ширину участка
	Годовая
	1,21
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	1,0

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
	процентов
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район
	Отношение численности населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми  территориями к общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах п.Арсеньево
	Годовая
	62
	68
	74
	80
	90
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	процентов
	Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Арсеньевский район
	Отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан от количества запланированных в процентах
	Годовая
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы
«
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО Арсеньевский район на 2023 -2028 годы»
по источникам финансирования 

	Статус, наименование
	Ответственный

исполнитель
	Источники

финансового

обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе 
	3440,8
	2614,4
	15298,67
	13005,4
	9583,9
	10607,26

	
	
	Федеральный бюджет 
	2610,8
	2025,9
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	108,8
	84,4
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	55,5
	504,1
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий  «Формирование современной городской среды»
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе 
	3440,8
	2614,4
	9169,89
	7005,4
	2083,9
	2107,26

	
	
	Федеральный бюджет 
	2610,8
	2025,9
	
	
	подлежит корректировке
	подлежит корректировке 

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	108,8
	84,4
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	55,5
	504,1
	
	
	
	

	Мероприятие 

Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе 
	3440,8
	2614,4
	6128,78
	6000,0
	7500,0
	8500,0

	
	
	Федеральный бюджет 
	2610,8
	2025,9
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	108,8
	84,4
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	55,5
	504,1
	6128,78
	6000,0
	7500,0
	8500,0

	А. Дворовые территории:
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе:
	3440,8
	2614,4
	2283,69
	4019,4
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	2610,8
	2025,9
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	108,8
	84,4
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	55,5
	504,1
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.2

	
	Всего, в том числе:
	3440,8
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	2610,8
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Советская, 2

	
	Бюджет Тульской области
	108,8
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	55,5
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, 1

	
	Всего, в том числе:
	395,02
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	395,02
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Бандикова,д.69

	
	Всего, в том числе: 
	
	830,2
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	639,25
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	26,82
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	164,13
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова,6

	
	Всего, в том числе:
	
	919,5
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	708,0
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	29,7
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	181,8
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.10

	
	Всего, в том числе:
	
	864,7
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	665,82
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	27,92
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	170,96
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.13

	
	Всего, в том числе: 
	
	
	2283,69
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.16

	
	Всего, в том числе: 
	
	
	
	1397,81
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.18

	
	Всего, в том числе: 
	
	
	
	1437,95
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу улХорева, д.4


	
	Всего, в том числе: 
	
	
	
	
	2162,39
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство  дворовой территории  МКД по адресу ул. Парфенова, д.11


	
	Всего, в том числе: 
	
	
	
	1183,64
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Б. Общественные территории :
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе:
	
	
	4737,3
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1. Тротуары
	
	
	
	
	1915,2
	
	
	

	1.1 Благоустройство  пешеходной зоны по ул. Бандикова от д. 40 до д. 48а в п. Арсеньво

	
	Всего, в том числе:
	
	
	941,7
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.2 Благоустройство  пешеходной зоны по ул. Бандикова от д. 71 до д. 77 в п. Арсеньво

	
	Всего, в том числе: 
	
	
	1441,6
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	1.3 Благоустройство пешеходной зоны от жилого дома № 17 по ул. Парфенова до жилого дома « 16 по ул. Комсомольская в п. Арсеньево 
	
	
	
	
	
	1030,0
	
	

	2. Площадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство  общественной территории по адресу: Тульская область, п. Арсеньево, ул. Папанина, д.4. Устройство детской площадки.

	
	Всего, в том числе:
	
	
	2822,1
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	В. Наш район, в том числе:
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	Всего, в том числе: 
	
	
	2148,9
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство придомовой территории по адресу п. Центральный, ул. Рабочая, д. 3

	
	Всего, в том числе: 
	
	
	410,3

	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство придомовой территории по адресу п. Центральный, ул. Рабочая, д. 4
	
	Всего, в том числе: 
	
	
	410,3 

	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство придомовой территории по адресу с. Меркулово, ул. Центральная, д. 22
	
	Всего, в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	732,3 

	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Благоустройство придомовой территории по адресу с. Меркулово, ул. Центральная, д. 24
	
	Всего, в том числе: 
	
	
	596,0 
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет Тульской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дымовентканалов многоквартирных жилых домов  № 1, 13, 14 по ул. Парфенова в п. Арсеньево
	
	
	
	
	
	1956,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение деятельности МБУ «Уют – Арсеньево»
	
	Всего местный бюджет 
	
	
	6178,28
	6000,0
	7500,0
	8500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение  № 4

к паспорту муниципальной программы

План
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района»
	Наименование
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район)
	Финансирование (тыс.руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района»» 

	Комплекс процессных мероприятий 

	Задача: Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населённых пунктов, повышение комфортности городской среды

	Иные межбюджетные трансферты в бюжет района на исполнение полномочий по формированию городской среды
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации МО Арсеньевский район
	2023 г.
	2028 г.
	1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100 % к концу 2028 года.

2. Благоустройство 13 дворовых территорий к концу 2028 года.

3. Благоустройство 5,9 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2028 года.

4. Обеспечение 100 % населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2028 года.

5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.

7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2028 года.

	8510503081F255550240
85105030840180670240
	54550,43




