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 Приложение 

к постановлению администрации

 МО Арсеньевский район

  от​ 02.03.2026 № 65

Муниципальная программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»

Паспорт муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры (далее ЖКХ, ТС и А) администрации муниципального образования Арсеньевский район.

	Соисполнитель муниципальной программы
	-

	Цель муниципальной программы 
	Обеспечение сохранности, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Арсеньевском районе, улучшение их технического состояния.

	Задачи муниципальной программы 
	Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Программно-целевые инструменты муниципальной программы
	 Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и обеспечение их устойчивого функционирования».

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год.

	Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы 


	Годы реализации 
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2023-2028 гг.
	201290,24

	
	2023 г.
	18 685,53

	
	2024 г.
	54652,2

	
	2025 г.
	56614,63

	
	2026 г.
	23067,95

	
	2027 г.
	23658,83

	
	2028 г.
	24610,68

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года.

2. Отремонтировать 34 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года.

3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 52,7% на начало 2023 г. до 71,8 % к концу 2028 года.

4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2026 года площадью 450,0 кв.м.

5. Содержание автомобильных дорог в сельских поселениях ежегодно 94,145 км.


Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы 

«Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования в Арсеньевском районе»
Паспорт

Комплекса процессных мероприятий

«Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»

	Ответственный исполнитель 
	Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры  администрации муниципального образования Арсеньевский район

	Соисполнитель 
	-

	Задачи комплекса процессных мероприятий 
	Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Этапы и сроки реализации 
	Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2028 год.

	Объемы ресурсного обеспечения 
	Годы реализации 
	ВСЕГО (тыс. руб.)

	
	2023-2028 гг.
	201290,24

	
	2023 г.
	18 685,53

	
	2024 г.
	54652,2

	
	2025 г.
	56614,63

	
	2026 г.
	23067,95

	
	2027 г.
	23658,83

	
	2028 г.
	24610,68

	Ожидаемые результаты реализации 
	1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года.

2. Отремонтировать 34 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года.

3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 52,7% на начало 2023 г. до 71,8 % к концу 2028 года.

4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2028 года площадью 450,0 кв.м.

5. Содержание автомобильных дорог в ежегодно 94 км.

6. Паспортизировать 61,6 км автодорог

7.  Отремонтировать мост через реку Иста в д. Литвиново


Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования в Арсеньевском районе»
Перечень
показателей результативности и эффективности муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» 
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район)
	Порядок

формирования

показателя

(наименование

документа-
источника, формула расчета)
	Система

мониторинга

(ежемесячно,

ежеквартально,
ежегодно)
	Значение показателей

	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» 
	

	Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
	

	Задача: Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
	

	1
	Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километр
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Длина реконструированной дороги за год
	Годовая 
	
	
	
	
	
	0,3

	2
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств
	километр
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Длина отремонтированной  дороги за год
	Годовая 
	1,85
	2,94
	10,27, в т.ч. 5,1 в щебне
	1,5
	1,5
	1,5

	3
	Доля  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	процентов
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по отношению к общей протяжённости дорог к концу отчетного года с нарастающим итогом
	Годовая
	47,5
	46
	44,5
	43
	41,5
	

	4
	Площадь отремонтированных и благоустроенных тротуаров в населенных пунктах
	кв.метры
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Подсчитывается площадь отремонтированного участка тротуара умножением длины на ширину
	Годовая
	-
	1242,0
	779,4 (в рамках фсгс)
	1500,0
	1500,0
	1500

	5
	Паспортизация автодорог
	км
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	Протяженность автомобильных дрог, подлежащих паспортизации
	Годовая
	-
	31,16
	11,5
	9,4
	9,6
	7,4

	6 
	Количество отремонтированных мостовых сооружений
	единиц
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	Протяженность мостовых сооружений
	Годовая
	
	1
	
	
	
	

	Мероприятие  иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог
	

	7
	Протяженность содержания автомобильных дорог в сельских поселениях
	километр
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	Длина обслуживаемых автомобильных дорог за год
	Годовая
	43
	43
	43
	43
	43
	43


                                                                                                                                                              Приложение  № 3
к паспорту муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования в Арсеньевском районе»
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования Арсеньевском районе»
по источникам финансирования  (потребность)

	Статус, наименование
	Ответственный

исполнитель,

соисполнители
	Источники

финансового

обеспечения
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе»

	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Всего, в том числе 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Всего, в том числе 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет муниципального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: 
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Всего, в том числе 
	18 685,53
	58195,0
	56614,63
	23067,95
	23658,83
	24610,67

	
	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	-
	23418,85
	26308,68
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет муниципального образования (дорожный фонд)
	18 685,53
	34 776,15
	30305,95
	23067,95
	23658,83
	24610,67

	в том числе, по объектам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО 
	Муниципальный дорожный фонд, в том числе: 
	
	
	
	
	
	

	МО р.п. Арсеньево Арсеньевского района
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	
	
	
	18833,34
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Прудная в п. Арсеньево
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	
	
	3 499 ,7
	
	
	
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Парковая в п. Арсеньево
	
	
	
	1 170, 6
	
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Садовая в п. Арсеньево
	
	
	
	2 848,61
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия переулка от ул. Комсомольская до ул. Халтурина в п. Арсеньево 
	
	
	
	
	
	1553,2
	
	
	

	Ямочный ремонт дорог(Советская, Хорева, Бандикова, Парфенова, Папанина, Халтурина)
	
	1 229,3
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт дорог(Советская, Халтурина, Папанина,)
	
	793,35
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт дорог (Хорева, Окружная)
	
	
	
	166,03
	298,3
	
	
	
	

	Ямочный ремонт п Арсеньево, Папанина, быткомбинат)
	
	158,0
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный Хорева, Бандикова, ………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт п. Арсеньево 
	
	
	
	
	
	
	2000,0
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Полевая в п. Арсеньево (щебень)
	
	
	
	
	
	325,0
	
	
	

	Разметка 
	
	354,05
	
	
	492,96
	536,5
	
	
	

	Расчистка дорог от снега Арсеньево
	
	2 800,0
	
	
	6452,48
	3 767,2
	2000,0
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Советская  в п. Арсеньево
	
	
	
	
	4 412,0
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Хорева в п. Арсеньево
	
	
	
	
	3 723,0
	
	4746,1
	
	

	Ремонт автодороги от ул. Мира до ул. Пионерской в п. Арсеньево
	
	
	
	
	1 570,6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт автодорог в п. Арсеньево
	
	
	
	
	1 984,0
	
	
	
	

	Итого:
	
	5334,7
	
	7684,9
	18833,54
	6 181,9
	8746,1
	
	

	МО Астаповское Арсеньевского района
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Центральная  в п.Октябрьский Арсеньевского района
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	
	
	913 ,3
	
	
	
	
	

	Ремонт подъездной автодороги к ФАПу по ул. Молодежная и Трудовая в д. Рахлеево
	
	
	
	2 342, 5
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт автодорог в с. Красное 
	
	
	
	
	298,3
	
	
	
	

	Ямочный ремонт автодороги к с. Нивны
	
	
	
	
	74,4
	
	
	
	

	Ямочный д.  Астапово
	
	
	
	
	
	387,82
	
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул Центральная в с. Меркулово
	
	
	
	
	
	3 667,35
	
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Полевая, ул. Молодежная  в д. Сычевка 

	
	
	
	
	
	3 767,2
	
	
	

	Обследование моста 
	
	
	
	
	
	11,7
	
	
	

	Устройство объездной дороги в с Литвиново (в объезд моста)

	
	
	
	
	
	5 320,6
	
	
	

	Расчистка дорог от снега 
	
	
	
	1096,58
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	
	

	Дорожная деятельность  (срез)
	
	
	
	306,0
	
	239,12
	
	
	

	Автоподъезд к с. Красное
	
	
	
	399,27
	
	
	
	
	

	Аварийно-восстановительные работы по мосту через р. Иста на автомобильной дороге Литвиново-Буревестник в Арсеньевском районе Тульской области
	
	
	
	
	10 309,7
	
	
	
	

	Ремонт Литвиновской автодороги в щебеночном варианте
	
	
	
	
	
	15621,24
	
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул Садовая в с. Меркулово
	
	
	
	
	
	
	3973,86
	
	

	Дорога к н.п. Б.Захарово
	
	
	
	
	
	
	2000,0
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул Центральная в п. Первомайский
	
	
	
	
	
	
	4117,99
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Молодежная в п. Буревестник (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	5914,71
	

	Подъездная дорога к Мокровскому д/с
	
	
	
	
	
	
	
	5914,71
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Молодежная в п. Октябрьский (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	5914,71
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Молодежная, Садовая в п. Иста  (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	5914,71
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Новая в с. Мокрое (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	6152,67

	Подъездная автодорога к Ясенковскому д/с (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	6152,67

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Молодежная в с. Белый Колодезь  (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	6152,67

	Итого:
	
	
	
	5057,65
	12 182,4
	30515,03
	11591,85
	23658,83
	18458,01

	МО Манаенское Арсеньевского района
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Вокзальная (на Пронино) в п. Центральный Арсеньевского района Тульской области
	
	
	
	4 846 ,4
	19 876,37
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Сиреневая  в п. Центральный
	
	
	
	
	3 166,16
	
	
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия  ул. Рабочая в п. Центральный Арсеньевского района
	
	
	
	
	2 405,6
	
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Молодежная в д. Большие Голубочки Арсеньевского района 
	
	
	
	
	
	3 902,15
	
	
	

	Ремонт покрытия автодороги по ул. Садовая в д. Хлопово Арсеньевского района 
	
	
	
	
	
	4 475,83
	
	
	

	Ремонт дороги от д. Поляны до д. Нижние Ростоки  в щебеночном исполнении 
	
	
	
	
	
	8 313,18
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия ул. Рабочая в п. Центральный Арсеньевского района

	
	
	
	
	
	1 599,6
	
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул Молодежная  в с. Манаенки
	
	
	
	
	
	1750,29
	1730,0
	
	

	Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Нижняя, Средняя, Горная (сумма предварительная)
	
	
	
	
	
	
	
	
	6152,67

	Ямочный Манаенки, Араны
	
	
	
	
	
	387,82
	
	
	

	Расчистка дорог от снега
	
	1096,58
	
	1096,58
	1 354,33
	1 000,0
	909,0
	
	

	Срез
	
	
	
	
	
	169,41
	
	
	

	Итого:
	
	9318,7
	
	5942,98
	26 802,46
	19 847,99 
	2639,0
	0
	6152,67

	Мероприятие: Паспортизация  автомобильных дорог, в том числе: 
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район 
	Всего, в том числе 
	-
	186,8
	69,71
	91,0
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет Тульской 

области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет муниципального образования (дорожный фонд)
	-
	186,8
	69,71
	91,0
	-
	-

	Всего:
	
	
	18 685,53
	54 652,52
	56614,63
	23067,95
	23658,83
	24610,68


Приложение  № 4

к паспорту муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования в Арсеньевском районе»
План
реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в Арсеньевском районе»
	Наименование
	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)
	КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район)
	Всего
	Финансирование

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Арсеньевском районе» 

	Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»

	Задача: Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	2023 г.
	2028 г.
	1.Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2028 года.

2.Отремонтировать 10 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2028 года.

3.Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 30,6% на начало 2023г. до 45,6 % к концу 2028 года.

4.Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2028 года площадью 450,0 кв.м.
	85104091340121770240
	72672,8
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	2023 г.
	2028 г.
	Приобретение и установка остановочных павильонов-3 ед.
	85104091340182440240
	306,00
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие «Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения»
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	2023 г.
	2028 г.
	Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
	85104091340280011240
	4199,2
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие  иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог
	Отдел ЖКХ, ТС и А администрации МО Арсеньевский район
	2023 г.
	2028 г.
	Содержание автомобильных дорог в сельских поселениях ежегодно 43 км.
	85004091340121740540
	4507,9
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие: паспортизация автомобильных дорог 
	
	2024
	2027
	Паспортизация автодорог
	85104091340121770240
	450,0
	
	
	
	
	
	


